
天津医科大学总医院第二住院楼二层A区装修改造项目造价咨询

服务项目需求书

一、项目背景
天津医科大学总医院第二住院楼二层A区装修改造项目，本次改造工程实施区域为第二住院楼二层A区原健康管理中心内。
该项目拟对总医院第二住院楼二层A区原健康管理中心进行装修改造，改造后用作总医院第二住院楼二层手术室，包含手术室区域和体检功能区域，总改造面积约2030平方米。其中，手术室区域包括洁净手术区、污物区、医护办公区等，设置11间Ⅲ级洁净手术室及15间配套服务用房(包括术前准备室、术后复苏室、洁品库、设备机房等),改造面积1780平方米；体检功能区域设置9间体检用房(包括诊室、检查室等),改造面积250平方米。主要改造内容涉及装修改造、暖通、电气、给排水、消防、医用气体、气动物流系统等工程

项目概算总投资1337.57万元，其中工程费1198.07万元，工程建设其他费100.54万元，预备费38.96万元。资金来源为天津医科大学总医院自筹资金。

二、项目预算
7.06万元（院经费）

资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1．营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或自然人的身份证明，投标文件中提供复印件并加盖公章。

2．财务状况报告等相关材料：提供2025年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告（应包括完整的审计报告和财务报表）或投标截止日期前近3个月内银行出具的资信证明复印件并加盖公章。

3.投标人须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标文件中提供书面声明原件并加盖公章。

4．2025年10月至投标截止时间任意1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税（税务机关出具）或不需要缴纳社会保障资金证明材料（社会保险基金管理部门出具），投标文件中要求提供证明材料复印件并加盖公章。

投标截止时间前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至投标截止时间前成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明），投标文件中提供书面声明原件。

6.提供供应商资质承诺书、询价函（见附件2、附件3）
（二）本项目专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》并加盖公章。

四、服务期
本次跟踪审核的服务期限为从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格、竣工结算审核完成并出具完整管理审核、结算审核（复审）报告，移交全部审核资料至采购人为止。结算审核（复审）报告需要在结算送审后60日内出具。
五、服务地点
天津医科大学总医院
六、付款方式
项目进度款：

1.合同签订且工作人员进场后，完成工程《招标控制价报告》、《招标控制价工程量清单》审核工作，支付合同总价的20%。
2.完成项目工程结算审核，并提交经采购人确认的《工程结算审查报告》并提交服务类采购验收单（自行采购非招标类）后，支付合同总价的80%。

七、技术要求
工作成果要求

供应商按照采购人工作要求，按时向采购人出具要件齐全、合法合规的审计工作底稿、审计签证单、审计报告等文件，并对审计程序、审计结论负责。包括不限于以下文件：

1.《招标控制价报告》、《招标控制价工程量清单》
2.施工过程中专题报告及事项处理建议

3.《工程进度款审核意见》

4.《工程结算审查报告》

5.提供整个项目合规、完整的审计档案

6.与工程相关的管理报表

八、对供应商的要求

（一） 供应商须确定1名项目负责人，须具有一级造价工程师执。项目负责人造价工程师证书注册于投标人，且证书在有效期内，具有工程项目全过程跟踪审计服务业绩。项目负责人须全程参与项目的审计，及时了解采购人业务需求，对派遣人员进行指导培训，合规高效完成审计工作。

（二）供应商须按照服务内容编制符合要求的工作方案，确保审核咨询工作的高效开展。密切配合采购人的需求，根据项目需求提出项目建设合理化建议。

（三）为本项目配置的指定项目负责人，具备相关专业及审核咨询服务工作经验。为本项目配备的服务团队人员配置合理，技术人员配备齐全、分工明确。

（四）制定保密方案。从保密内容、保密措施、保密制度和规范等方面进行说明。投标人对审计过程中知悉的商业秘密负有保密责任，除法律另有规定者外，未经采购人同意，投标人不得将被审计单位提供的资料泄露给采购人以外的第三者。
九、验收标准

（一）工程造价咨询服务
1.编制工程量清单、编制标底费用

2.施工阶段进度款造价审核

3.工程结算审核

工程结算审核的主要内容包括：土方、建筑、结构、装修、幕墙、屋面、防水、电气、消防、给排水、暖通工程等各专业工程内容。

造价资料的完整性、变更签证的真实性和准确性、工程量计算是否准确、单价套用是否准确合理、材料量及材料价计取是否正确、各项费用标准是否符合规定等方面。

（二）协助采购人开展日常工作

为提升采购人内审部门的管理效能，供应商须在服务期内，协助采购人完成资料整理与归档，审计台账建立与维护。协助采购人组织项目审计相关的协调会、专题会等，负责会议记录、纪要整理。



